Pruebas De Implementacion

Angel Ivan Toro Caicedo
            Franklin Esneider Cordoba De La Cruz

Vanya Catalina Portilla Sanchez

Docente:

Luis Carlos Jurado

Institución Universitaria del Putumayo – Uniputumayo

Ingeniería Y Ciencias Básicas

Desarrollo De Software

2026

Tabla de contenido

Introducción	3

Elementos de prueba (alcance)	3

Funcionalidades a probar	4

Estrategia de pruebas	4

Criterios, aceptación y rechazo	5

Entregables de pruebas	5

Necesidades de Entorno (Hardware/Software)	5

Identificador del plan

ID del Plan de Pruebas: NEXTLEVEL

​Versión: 1.1.

​Fecha: 15 de enero de 2026

​

# Introducción

El objetivo de este documento es definir la estrategia, recursos y cronograma para probar tu tienda web (compra y gestión de hardware,servicios) y asegurar que sus funciones principales operen sin errores críticos.

​

El enfoque se centra en que el cliente pueda navegar, buscar, comprar y gestionar su cuenta, y que el administrador pueda operar catálogo, inventario y pedidos de forma segura.

​

## Elementos de prueba (alcance)

​1. Catálogo/Productos: alta, baja y modificación de productos (nombre, descripción, precio, imágenes, categoría, compatibilidad/variantes si aplica).

​2. Inventario/Stock: actualización de cantidades, alertas de stock bajo, bloqueo de venta sin stock.

​3. Búsqueda y filtros: búsqueda por nombre/marca/categoría, filtros (precio, disponibilidad, compatibilidad).

​4. Usuarios y roles: cliente y administrador; control de acceso por rol.

​5. Carrito y checkout: agregar/quitar productos, cantidades, cálculo de totales, confirmación de pedido.

​6. Base de datos: integridad de registros (pedidos, usuarios, productos) y consistencia bajo concurrencia.

## Funcionalidades a probar

1. Registro/inicio de sesión y restricciones por rol (cliente vs administrador).

​2. Búsqueda de productos con resultados precisos y filtros funcionando correctamente.

​3. Control de existencias para evitar stock negativo o ventas por encima del inventario real.

## Estrategia de pruebas

1. Pruebas unitarias: realizadas por desarrollo sobre funciones lógicas (totales, descuentos si existen, validaciones, stock).

​2. Pruebas de integración: comunicación front-end ↔ base de datos/API (crear pedido, consultar catálogo, actualizar stock).

​3. Pruebas de sistema (caja negra): validar flujos completos de usuario (catálogo → carrito → checkout → confirmación) y flujos admin (gestión de productos/stock).

​4. Pruebas de regresión: repetir pruebas clave cada vez que se corrija un error o se publique una mejora.

## Criterios, aceptación y rechazo

​

​1. Aceptación: 100% de casos de severidad Crítica deben pasar y no deben existir defectos Mayores abiertos.

​2. Suspensión: detener pruebas si hay caídas constantes del servidor o bloqueos que impidan el flujo básico.

## Entregables de pruebas

​1. Entregables: plan de pruebas, matriz de casos de prueba, informe de defectos y reporte/resumen de pruebas (sign-off).

## Necesidades de Entorno (Hardware/Software)

​1. Entorno y herramientas: Chrome/Firefox/Safari; herramienta de reporte (p. ej. Jira); Postman para API; Selenium opcional para automatización.​